## Slide 1
AI 智能化轉型提案
資料處理系統
AI 自動化升級計畫
從 Visual FoxPro、Excel、MSSQL 邁向智能自動化作業平台
課務組 ｜ 試行系統：進階英文匯入系統
Notes: 本次提案以「進階英文匯入系統」作為第一個 AI 自動化試行案例，驗證後再逐步推廣至其他系統。

## Slide 2
現況分析：現有系統的挑戰
耗時的人工操作
資料整理、核對、匯出需大量人工介入，重複作業佔用大量工時
舊系統維護困難
Visual FoxPro 技術老舊，難以擴充功能，遇到問題支援資源稀少
資料孤島問題
FoxPro、Excel、MSSQL 三套系統資料無法即時同步，需人工搬移
人工作業容易出錯
手動輸入、複製貼上易產生人為錯誤，且難以追蹤錯誤來源
Notes: 四大現況痛點：人工作業耗時、舊系統難維護、資料孤島、人為錯誤。這些問題在進階英文匯入系統中尤為明顯。

## Slide 3
解決方案：AI 自動化系統架構
現有資料來源
Visual
FoxPro
Excel
試算表
MSSQL
資料庫
AI 自動化核心引擎
智能資料擷取
自動格式轉換
規則式驗證引擎
排程自動執行
自動輸出結果
自動報表
輸出
資料庫
自動更新
異常警示
通知
80%
減少人工作業時間
95%+
資料處理準確率
24/7
排程自動執行
Notes: AI 架構圖：三個資料來源→核心引擎→三種輸出。第一個試行案例「進階英文匯入系統」將驗證此架構的可行性。

## Slide 4
第一個試行系統
進階英文匯入系統 AI 自動化改造
❌ 現有人工流程
1. 接收英文資料檔案（Excel/CSV）
2. 人工逐筆核對欄位格式與內容
3. 手動轉換編碼 / 欄位對應
4. 複製貼上匯入 FoxPro 或 MSSQL
5. 人工抽查驗證，發現錯誤再修正
⏱ 每批作業約需 3–5 小時人工處理
✅ AI 自動化流程
1. 自動偵測並讀取新增檔案
2. AI 自動識別欄位對應與格式
3. Python 自動轉換編碼與欄位
4. 自動批次匯入 MSSQL，並記錄 log
5. 自動驗證規則，異常立即警示通知
⚡ 自動完成，處理時間縮短至 5 分鐘以內
VS
Notes: 進階英文匯入系統改造重點：原本 3-5 小時的人工流程，透過 Python + AI 自動化縮短至 5 分鐘以內。這是最容易量化成效的第一個試行案例。

## Slide 5
建議工具組合：不需精通 AI 也能上手
AI 助理
Claude AI / ChatGPT
用自然語言描述需求，AI 自動生成 Python/SQL 程式碼，無需自己寫程式
資料自動化
Python + pandas
取代手動 Excel 操作，自動讀取、轉換、整理資料並寫入 MSSQL
流程自動化
Power Automate
微軟官方工具，拖拉介面設定自動化流程，與 Excel、Outlook 無縫整合
報表視覺化
Power BI
連接 MSSQL 自動生成互動式報表，取代手動製作 Excel 圖表
工作流整合
n8n / Make
視覺化連接各系統，設定觸發條件自動執行整批作業流程
排程執行
SQL Server Agent
MSSQL 內建排程器，定時自動執行資料處理任務，免人工觸發
Notes: 這六套工具涵蓋進階英文匯入系統自動化所需的全部能力。學習曲線依角色分工，不需每個人都全部學會。

## Slide 6
執行時程：含工具學習 + 系統測試階段
第1月
第2月
第3月
第4月
第5月
第6月
📋 盤點與準備
確認英文匯入系統的資料結構與作業流程
FoxPro 邏輯文件化・Excel 流程清單・MSSQL 結構分析
🎓 工具學習期
目標：能看懂程式、修改參數、請 AI 生成腳本
Python 基礎・pandas 資料處理・Claude AI 提示技巧
🔧 系統開發
以 Claude AI 協助撰寫，人員確認邏輯
進階英文匯入系統自動化腳本開發（AI 輔助生成）
🧪 系統測試期
人工與自動化並行，確保資料無誤再切換
功能測試・邊界測試・實際資料驗證・錯誤修正
🚀 正式上線
記錄成效數據，作為推廣依據
進階英文匯入系統全自動化上線
盤點準備
工具學習
系統開發
測試驗證
正式上線
Notes: 時程說明：工具學習期（第1-2月）讓人員先熟悉 Python 基礎與 AI 提示技巧；系統測試期（第4-5月）採人工與自動化並行，確保資料正確性；第6月正式切換。

## Slide 7
成效對比：導入前 vs 導入後
❌ 導入前（現況）
✅ 導入後（AI 自動化）
英文匯入作業每批需 3–5 小時人工處理
VS
AI 自動完成，5 分鐘以內處理完畢
FoxPro 資料需人工匯出再匯入 MSSQL
VS
自動化 ETL 流程，即時同步三套系統
人工核對資料，常遺漏或填錯欄位
VS
AI 規則驗證，自動偵測異常並發出警示
一人請假，作業流程無法正常運作
VS
系統自動執行，不受人員異動影響
Notes: 第一行特別強調進階英文匯入系統的改善成效：3-5小時→5分鐘以內，是最具說服力的數字。

## Slide 8
立即啟動的三個行動
從進階英文匯入系統開始，快速驗證成效，逐步擴大應用範圍
STEP 1
第1-2月 ：完成現有英文匯入系統流程文件化
將每個人工步驟逐一記錄，畫出資料流程圖，作為 AI 自動化開發的基礎
STEP 2
第3-4月：工具學習期，先請 AI 寫一支小腳本
用 Claude AI 生成一段讀取 Excel 並寫入 MSSQL 的 Python 腳本，實際跑通一次
STEP 3
第4-5月：系統測試，人工與自動化並行驗證
新系統跑出結果後，與人工作業結果比對，確認 100% 一致才正式切換
Notes: 結尾聚焦在可立即執行的具體步驟，讓聽眾知道第一步從哪裡開始，並強調系統測試期的並行驗證是確保安全切換的關鍵。